## Slide 1: Portal Layanan LLH
PROJECT MANAGEMENT

## Slide 2: About us
Front End Developer
Irfan Haris / Informatika 2017
Back End Developer
Vincent / Sistem dan Teknologi Informasi 2017

## Slide 3: Front End
HTML
CSS
Javascript
Tech Stack -> Laravel 5.4
Back End
PHP 5.6
MySQL

## Slide 4: Our Project Timeline
Activity | Duration
Pengumpulan Kebutuhan | 1.5 Minggu
Front-End Development | 4 Minggu
Back-End Development | 4 Minggu
Pengintegrasian Front-End dan Back-End | 4 Minggu
Penutupan Proyek (UAT & Bug Fixing) | 3.5 Minggu

## Slide 5
Notes: Dapat dilihat bahwa sesuai jadwal harusnya minggu depan sudah selesai untuk masing2, tinggal diintegrasikan

## Slide 7: Front End Demo
Notes: Ini lu demoin aja langsung dari laptop lu fan frontend nya

## Slide 8: Back End Progress
- Database termodelkan
- Pihak luar sudah bisa memberikan submisi
- Pencarian submisi SK sudah bisa dilakukan
- Login dengan SSO sudah bisa, namun belum diintegrasikan dengan kode lainnya

## Slide 9: To-Do List
- Integrasi Front-End dan Back-End
- Integrasi sistem login SSO dengan kode lain
- Fungsionalitas Admin Sistem

## Slide 10: Output
LIVE
layanan.llh.itb.ac.id

## Slide 11: THANK YOU 